Elaborado para:	Código IoT

Fecha de elaboración:	9 de Septiembre de 2021
Vigencia:	30 días naturales

Elaborado por: / Revisado por:	Cortés Lozano Mayra Nieves / Hernandez de la Cruz Jóse Eduardo / Reyes Santana Arturo / Hugo Pablo Leyva

Documento:	Plan de acción del Proyecto Capstone

Plan de acción del proyecto Capstone
Sistema de Control de acceso y videoconferencia
Curso Internet de las Cosas

Número de equipo	39
Integrantes del equipo	Cortés Lozano Mayra Nieves
	Hernandez de la Cruz Jose Eduardo
	Reyes Santana Arturo

Representante del equipo	Hernandez de la Cruz Jose Eduardo
Título del proyecto	Sistema de control de acceso y videoconferencia
Objetivos generales	Crear un sistema de control de acceso para un hospital utilizando códigos QR y un sistema de videollamadas para uso de visitantes-pacientes.
Objetivos específicos	-Instalar y configurar un servidor que permita proveer las páginas de cada módulo y la conexión con la base de datos. / - Diseñar e implementar un módulo que registre la entrada de un visitante mediante el uso de un código QR. / - Diseñar e implementar un módulo que registre la salida de un visitante mediante el uso de un código QR. / - Diseñar e implementar un módulo que permita crear una sala de videollamada privada con los datos del paciente y del familiar mediante el uso de un código QR. / - Diseñar e implementar un módulo que permita registrar a un paciente y al visitante en la Base de Datos / - Diseñar e implementar un módulo para proporcionar el PDF con los datos del paciente, visitante y código QR generado por el servidor. / -Diseñar una base de datos para el registro de los datos del paciente y del visitante.

Descripción del proyecto	Crear un sistema de videoconferencia que permita comunicar a los pacientes COVID que se encuentren aislados en un hospital con sus familiares mediante dispositivos electrónicos (smartphone, tabletas, computadoras, entre otros) que cuenten con conexión wifi y con una cámara. / Hardware
Productos	2 Raspberry Pi 3 / 1 Router/Modem / 10 dispositivos electrónicos que cuenten con conexión wifi y una cámara. / Software / Base de datos Paciente / Base de datos Trabajador / Módulo de Inicio de Sesión / Módulo Iniciar Conversación en sala / Módulo de registro de paciente y visitante / Módulo de registrar entrada / Módulo de registrar salida / Módulo crear sala de Videollamada / Modelo mostrar salas existentes
Servicios	Entorno de Ejecución: NodeJS

Resultados esperados	Ejecución constante del servidor con múltiples comunicaciones (paciente/visitante) estables. / Comunicación en tiempo real entre Paciente/Visitante
Rol del miembro	Mayra Nieves Cortés Lozano BackEnd
	Jose Eduardo Hernadez de la Cruz FullStack
	Arturo Reyes Santana Fullstack
Comentario & evaluación